**JEGYZŐKÖNYV**

**Időpont**: 2013. április 26.

**Jelen vannak:**

* Dori Bence
* Schönberger Zsófia
* Balogh Tamás
* Esse Zsolt

**Események:**

A múlt héten megbeszélt kezelők még nem készültek el, a grafikus rész is lassan halad. Beláttuk, hogy ekkora program lekódolására a két hét kevés 4 emberes team-mel. Kivettük az exrának tervezett kérelem kezelést és üzenet küldést a rendszerből, megbeszéltük, hogy a többire koncentrálunk.

Esse Zsolt Dori Bence  
jegyzőkönyvvezető projektvezető